# Daily Scrum - Custom Admin Django Package

Sprint 4 (JOUR 1) Date : 16/02/2026

## 1. Rôles

- Product Owner : Kouassi Anne Nissi

- Scrum Master : Bléou Christ Martin

- Équipe de développement : Sylla Scheickna, Kossonou Marie Joseph, Yoboué Romuald.

## 2. Objectif global du Sprint

L'objectif de ce sprint est d'achever l'intégration de la troisième interface, de stabiliser le moteur d'auto-découverte des modèles et d'intégrer les options de personnalisation avancées pour l'utilisateur final. L'accent est mis sur la robustesse technique et la cohérence visuelle du package.

## 3. Répartition des responsabilités

| Membre | Responsabilité | Objectif final |
| --- | --- | --- |
| Nissi (PO) | Vision produit & 3ème Interface | Validation fonctionnelle et ergonomique. |
| Bléou (SM) | Coordination & Auto-détection | Algorithme de détection sans conflit. |
| Sylla | Flexibilité d'affichage | Logique de sélection des modules dashboard. |
| Marie Joseph | Qualité UI & Cohérence | Harmonie visuelle sur l'ensemble des thèmes. |
| Romuald | Développement Frontend | Intégration des composants de la nouvelle interface. |

## 4. Ce qui a été fait aujourd’hui (16/02/2026)

- Bléou Christ (Scrum Master) : Recherches approfondies sur les hooks de Django pour finaliser l'auto-détection sans conflit de migration. Préparation de la roadmap technique finale.

- Sylla Scheickna : Implémentation de la logique permettant aux utilisateurs de choisir dynamiquement les modules à afficher sur le dashboard (Toggles).

- Kossonou Marie Joseph : Audit complet et correction des décalages CSS sur l'ensemble des thèmes pour garantir une expérience uniforme.

- Kouassi Nissi & Yoboué Romuald : Codage intensif de la structure de la 3ème interface (Layout et Navigation spécifique).

## 5. État du sprint

Le passage aux nouveaux rôles a redynamisé l'équipe. L'avancement global est estimé à 85%. L'intégration de la troisième interface progresse de manière satisfaisante et les points de blocage sur le CSS ont été levés.

## 6. Prochaines étapes (Prévues pour le 17/02)

- Bléou, Sylla & Majo : Travail collaboratif sur l'algorithme d'auto-détection des modèles pour garantir que les données utilisateurs s'adaptent instantanément à l'interface.

- Nissi & Romuald : Phase de finitions (Polishing) et résolution des derniers bugs d'affichage sur la 3ème interface avant la fusion finale.

Signé : Bléou Christ, Scrum Master.