# Daily Scrum - Custom Admin Django Package

Sprint 4 (JOUR 12) | Date : 27/02/2026

## 1. Rôles

- Product Owner : Kouassi Anne Nissi

- Scrum Master : Bléou Christ Martin

- Équipe de développement : Sylla Scheickna, Kossonou Marie Joseph, Yoboué Romuald.

## 2. Objectif global du Sprint

Finaliser la stabilisation de la fusion entre le moteur d'auto-découverte et la troisième interface. L'objectif immédiat est d'atteindre une version 100% opérationnelle sans aucun défaut de navigation ou de rendu visuel pour garantir l'expérience "Plug & Play".

## 3. Répartition des responsabilités

| Membre | Responsabilité | Objectif final |
| --- | --- | --- |
| Nissi (PO) | Validation finale UI/UX | Contrôle de la conformité des designs et des liens. |
| Bléou (SM) | Coordination & Résolution | Correction des erreurs de routage et d'intégration. |
| Sylla | Logique d'auto-détection | Intégrité des données affichées dans l'interface. |
| Marie Joseph | Contrôle Qualité (QA) | Inventaire final des écarts de design et de liens. |
| Romuald | Ajustements Frontend | Application des correctifs visuels sur la 3ème interface. |

## 4. Ce qui a été fait aujourd’hui (27/02/2026)

- Stabilisation de la Fusion (Quasiment aboutie) : Le travail de correction entamé les jours précédents a porté ses fruits. La fusion entre le moteur d'auto-découverte et la troisième interface est désormais presque complètement fonctionnelle. La structure globale du package est stable.

- Identification des derniers "Gaps" : Bléou, Sylla et Majo ont recensé les derniers points de friction. Bien que le moteur tourne, certains liens internes et éléments de design spécifiques ne s'affichent pas encore correctement suite au dernier "merge".

- Audit de Navigation : Nissi et Romuald ont effectué un passage en revue de l'interface pour lister précisément les boutons et les composants CSS qui nécessitent un réajustement final pour correspondre à la charte graphique prévue.

## 5. État du sprint

L'avancement global du projet est maintenant de 95%. Nous sommes entrés dans la phase de "polissage final". Les fonctionnalités majeures sont opérationnelles, et l'effort se concentre uniquement sur la correction des derniers détails de rendu et de redirection.

## 6. Prochaines étapes (Prévues pour le 28/02)

- Correction des liens & designs : Intervention directe sur les fichiers de templates et les feuilles de style pour rétablir les affichages manquants.

- Démonstration "Zéro Défaut" : Test final d'installation pour valider que tout le package est fonctionnel du premier coup.

Signé :

Bléou Christ Martin,

Scrum Master.