# Daily Scrum - Custom Admin Django Package

Sprint 4 (JOUR 2) | Date : 17/02/2026

## 1. Rôles

- Product Owner : Kouassi Anne Nissi

- Scrum Master : Bléou Christ Martin

- Équipe de développement : Sylla Scheickna, Kossonou Marie Joseph, Yoboué Romuald.

## 2. Objectif global du Sprint

L'objectif est de stabiliser le moteur d'auto-découverte pour offrir une expérience "Plug & Play" et de finaliser l'intégration visuelle de la troisième interface. L'enjeu technique majeur reste l'adaptation dynamique du package à toute structure de données sans intervention manuelle.

## 3. Répartition des responsabilités

| Membre | Responsabilité | Objectif final |
| --- | --- | --- |
| Nissi (PO) | Vision produit & UI | Validation ergonomique de la 3ème interface. |
| Bléou (SM) | Coordination & Algorithmes | Pilotage de la logique d'auto-détection. |
| Sylla | Logique métier | Fiabilité de l'adaptation des données. |
| Marie Joseph | Qualité & Robustesse | Vérification des cas d'échec de l'algorithme. |
| Romuald | Intégration Frontend | Cohérence du rendu de la nouvelle interface. |

## 4. Ce qui a été fait aujourd’hui (17/02/2026)

- Bléou Christ, Sylla Scheickna & Kossonou Marie Joseph : Travail collaboratif intensif sur l'algorithme d'auto-découverte. Nous avons identifié des complexités techniques concernant l'automatisation complète. À ce stade, l'ajustement immédiat aux données spécifiques de l'utilisateur sans configuration manuelle est encore en phase de débogage et nécessite des optimisations supplémentaires.

- Kouassi Nissi & Yoboué Romuald : Phase de finitions (Polishing) de la troisième interface terminée avec succès. Nous avons résolu les bugs d'affichage mineurs et optimisé les feuilles de style (CSS) pour garantir une fluidité maximale et un rendu professionnel avant la fusion des branches.

## 5. État du sprint

L'avancement global est estimé à 86%. Bien que la partie visuelle soit quasiment finalisée, les fonctionnalités de cœur de métier liées au moteur de détection ne sont pas encore jugées assez stables pour une phase de test en environnement de production réel. Le focus est maintenu sur la résolution de ce verrou technique.

## 6. Prochaines étapes (Prévues pour le 18/02)

- Tests de portabilité (Crucial) : Installation expérimentale du package dans d'autres projets Django vierges pour identifier les dépendances manquantes.

- Validation de l'installation : Vérifier manuellement que l'auto-détection s'active correctement sur des structures de bases de données variées afin de garantir le caractère réutilisable du package.

Signé :

Bléou Christ Martin,

Scrum Master.