# Daily Scrum - Custom Admin Django Package

Sprint 4 (JOUR 3) | Date : 18/02/2026

## 1. Rôles

- Product Owner : Kouassi Anne Nissi

- Scrum Master : Bléou Christ Martin

- Équipe de développement : Sylla Scheickna, Kossonou Marie Joseph, Yoboué Romuald.

## 2. Objectif global du Sprint

Stabiliser le moteur d'auto-découverte pour garantir une expérience "Plug & Play" et finaliser l'intégration visuelle de la troisième interface. L'enjeu technique majeur reste l'adaptation dynamique du package à toute structure de données sans intervention manuelle.

## 3. Répartition des responsabilités

| Membre | Responsabilité | Objectif final |
| --- | --- | --- |
| Nissi (PO) | Vision produit & UI | Validation ergonomique de la 3ème interface. |
| Bléou (SM) | Coordination & Algorithmes | Pilotage de la logique d'auto-détection. |
| Sylla | Logique métier | Fiabilité de l'adaptation des données. |
| Marie Joseph | Qualité & Robustesse | Vérification des cas d'échec de l'algorithme. |
| Romuald | Intégration Frontend | Cohérence du rendu de la nouvelle interface. |

## 4. Ce qui a été fait aujourd’hui (18/02/2026)

- Bléou Christ, Sylla Scheickna & Kossonou Marie Joseph : Poursuite du travail collaboratif intensif sur l'algorithme d'auto-découverte. Nous progressons sur la résolution des complexités techniques liées à l'automatisation. Parallèlement, nous avons lancé les premiers tests de portabilité sur des environnements Django vierges. Ces tests sont concluants pour la structure de base, bien que la troisième interface ne soit pas encore incluse dans ces scénarios. L'ajustement immédiat aux données spécifiques reste en phase d'optimisation.

- Kouassi Nissi & Yoboué Romuald : Réalisation de tests de portabilité axés sur l'affichage. L'effort principal a été porté sur la préparation technique nécessaire pour l'intégration de la troisième interface dans le cœur du package. Le but est de s'assurer que les composants visuels ne créent pas de conflits lors de l'installation sur un nouveau projet.

## 5. État du sprint

L'avancement global du projet est désormais de 88%. La logique logicielle gagne en maturité, mais le verrou technique de l'auto-détection complète nécessite encore des ajustements. La validation finale de l'installation ("Plug & Play") n'est pas encore opérationnelle à 100%.

## 6. Prochaines étapes (Prévues pour le 19/02)

- Fusion Critique : Intégration de la 3ème interface dans le moteur d'auto-découverte.

- Validation de l'installation : Poursuite des tests jusqu'à l'obtention d'un résultat "OK" pour une installation automatisée sans erreur sur n'importe quel projet Django.

Signé :

Bléou Christ Martin,

Scrum Master.