# Daily Scrum - Custom Admin Django Package

Sprint 4 (JOUR 4 & 5) | Date : 19/02/2026 – 20/02/2026

## 1. Rôles

- Product Owner : Kouassi Anne Nissi

- Scrum Master : Bléou Christ Martin

- Équipe de développement : Sylla Scheickna, Kossonou Marie Joseph, Yoboué Romuald.

## 2. Objectif global du Sprint

Finaliser la fusion technique entre le moteur d'auto-découverte et la troisième interface pour aboutir à un package stable et "Plug & Play". L'enjeu actuel est la résolution des conflits d'intégration apparus lors de la fusion des branches.

## 3. Répartition des responsabilités

| Membre | Responsabilité | Objectif final |
| --- | --- | --- |
| Nissi (PO) | Validation & Tests UI | Certification du rendu de la 3ème interface. |
| Bléou (SM) | Débogage & Coordination | Résolution des erreurs de fusion (Merge). |
| Sylla | Logique d'auto-détection | Stabilité de l'algorithme face au nouveau design. |
| Marie Joseph | Contrôle Qualité (QA) | Identification et inventaire des bugs restants. |
| Romuald | Ajustements Frontend | Correction des conflits CSS/Templates. |

## 4. Ce qui a été fait (19/02 – 20/02)

- Fusion Technique (Réalisée) : L'équipe a procédé à la fusion de la branche de la troisième interface avec le cœur du système d'auto-découverte. Cette étape majeure a permis de centraliser tout le code du projet.

- Identification des Conflits (En cours) : Suite à la fusion, de nombreuses erreurs ont été détectées. Bléou, Sylla et Majo se sont concentrés sur l'analyse des logs d'erreurs pour comprendre pourquoi le moteur d'auto-détection entre en conflit avec certains composants de la nouvelle interface.

- Tests de Portabilité : Nissi et Romuald ont continué les tests sur des projets tiers. Ils ont relevé des bugs d'affichage critiques (notamment des templates non chargés) qui sont actuellement en cours de correction.

## 5. État du sprint

L'avancement global est passé à 90%. Bien que le code soit désormais unifié, la stabilité du package n'est pas encore validée en raison des erreurs post-fusion. Nous sommes en phase de "Stabilisation intensive".

## 6. Prochaines étapes (Prévues pour le 21/02)

- Débogage Prioritaire : Résolution des erreurs bloquantes empêchant l'affichage correct de la 3ème interface via l'auto-découverte.

- Validation Finale de l'Installation : Dès que les erreurs seront corrigées, nous relancerons le cycle de tests "Plug & Play" pour valider enfin le package.

Signé :

Bléou Christ Martin,

Scrum Master.