# Daily Scrum - Custom Admin Django Package

Sprint 4 (JOUR 6) | Date : 21/02/2026

## 1. Rôles

- Product Owner : Kouassi Anne Nissi

- Scrum Master : Bléou Christ Martin

- Équipe de développement : Sylla Scheickna, Kossonou Marie Joseph, Yoboué Romuald.

## 2. Objectif global du Sprint

Finaliser la fusion technique entre le moteur d'auto-découverte et la troisième interface pour aboutir à un package stable et "Plug & Play". L'enjeu actuel est la résolution minutieuse des conflits d'intégration apparus lors de la fusion des branches.

## 3. Répartition des responsabilités

| Membre | Responsabilité | Objectif final |
| --- | --- | --- |
| Nissi (PO) | Validation & Tests UI | Certification du rendu de la 3ème interface. |
| Bléou (SM) | Débogage & Coordination | Résolution des erreurs de fusion (Merge). |
| Sylla | Logique d'auto-détection | Stabilité de l'algorithme face au nouveau design. |
| Marie Joseph | Contrôle Qualité (QA) | Identification et inventaire des bugs restants. |
| Romuald | Ajustements Frontend | Correction des conflits CSS/Templates. |

## 4. Ce qui a été fait aujourd’hui (21/02/2026)

- Phase de Correction Post-Fusion (En cours) : L'effort collectif s'est concentré sur la résolution des erreurs générées par la fusion globale réalisée. Bien que le code soit unifié, des instabilités persistent lors de l'appel simultané du moteur d'auto-découverte et des composants visuels de la troisième interface.

- Débogage Ciblé : Bléou, Sylla et Majo ont travaillé sur la correction des chemins de templates et des conflits de noms de variables qui bloquaient le rendu de certains thèmes.

- Vérification du Rendu : Nissi et Romuald ont testé les premières corrections sur les composants de navigation pour s'assurer que les correctifs n'impactent pas la réactivité (responsive) du package.

## 5. État du sprint

L'avancement global est désormais de 90,5%. La progression est volontairement lente mais rigoureuse : chaque erreur corrigée est immédiatement testée pour éviter toute régression. La fusion est toujours en cours de correction et n'est donc pas encore validée pour la phase finale.

## 6. Prochaines étapes (Prévues pour le 22/02)

- Finalisation des correctifs : Clôturer les derniers points de friction entre l'auto-détection et le frontend.

- Validation de la Fusion : Effectuer une démonstration interne complète une fois que l'interface s'affichera sans erreur système.

Signé :

Bléou Christ Martin,

Scrum Master.