# Daily Scrum - Custom Admin Django Package

Sprint 3 (JOUR 3)

Période : 09/02/2026 – 12/02/2026

## Rôles

Product Owner : Sylla Scheickna

Scrum Master : Kossonou Mariea

Équipe de développement :

- Yoboué Romuald

- Kouassi Anne Nissi

- Bleou Christ Martins

## Objectif global du sprint

Améliorer significativement les interfaces existantes et gérer le rendu visuel des inlines afin de proposer une expérience moderne, cohérente et attractive.

Améliorer le rendu visuel des inlines (style, couleurs des champs)

Revoir et enrichir les couleurs / design global des interfaces

Créer et intégrer une 3ᵉ interface complète et fonctionnelle

## Répartition des responsabilités

| Membres | Responsabilité | Objectif final |
| --- | --- | --- |
| Kossonou | Refonte de la charte couleur & rendu global | Palette attractive appliquée correctement |
| Sylla & Bleou | Amélioration visuelle des inlines | Inlines modernes, lisibles, responsifs |
| Yoboué & Kouassi | Conception & développement de la 3ᵉ interface | Interface complète et switchable |

## Ce qui a été fait aujourd’hui (Journée 3)

- Sylla Scheickna & Bleou Christ Martin
Inlines finalisés à 100 % (Tabular + Stacked), modernes, lisibles, espacés, interactifs

- Kossonou Marie
Finalisation des couleurs ! Palette affinée, appliquée et testée sur les interfaces

Kouassi Anne Nissi & Yoboué Romuald
Finalisation du front-end de la 3ᵉ interface (templates, styles, structure) mais l'intégration dans le package Django Admin n'est pas encore finie. C'est le point bloquant du jour.

4- État du sprint
Les objectifs avancent conformément au planning.
Les livrables clés (inlines, design global, nouvelle interface) terminées. Il reste juste e que nous avons décidé d’ajouter.
Bonne collaboration et répartition efficace des tâches au sein de l’équipe.


5- Prochaines étapes
Finaliser l’intégration complète de la 3ᵉ interface dans l’admin Django.